**Phu lục I**

**THÔNG NHẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ, NGUỒN VỐN VÀ KHẢ NĂNG CÂN ĐỐI VỐN DỰ ÁN**

*(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 295/NQ-HĐND ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên dự án** | **Mục tiêu đầu tư** | **Quy mô đầu tư** | **Nhóm dự án, loại, cấp công trình** | **Tổng mức đầu tư (đồng)** | **Cơ cấu nguồn vốn** | **Địa điểm thực hiện dự án** | **Thời gian, tiến độ thực hiện** | **Một số lưu ý trong quá trình triển khai thực hiện** |
| *1* | *2* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| 1 | Trạm trung chuyển rác thải khu vực Sơn Trà *(theo Tờ trình số 2849/TTr-UBND ngày 04/5/2020)* | - Đầu tư Trạm trung chuyển rác thải khu vực Sơn Trà nhằm phục vụ tập kết và trung chuyển rác thải cho khu vực quận Sơn Trà, tạo giải pháp trung chuyển rác thải hiệu quả tiến tới đồng bộ và hoàn thiện mạng lưới thu gom rác thải trên toàn địa bàn thành phố | Đầu tư xây dựng Trạm trung chuyển rác thải khu vực Sơn Trà (công suất hoạt động 200 tấn rác thải/ngày, sử dụng công nghệ ép ngang) đảm bảo về mặt môi trường, khí thải, nước thải phát sinh không gây ô nhiễm môi trường khu vực xung quanh | Dự án nhóm B, công trình HTKT cấp II | 139.166.403.000 | Nguồn vốn ngân sách thành phố | Phường Nại Hiên Đông, Quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng |  |  |
| 2 | Đầu tư xây dựng Cải tạo và bổ sung trang thiết bị Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng *(Theo Tờ trình số 2443/TTr-UBND ngày 14/4/2020)* | - Cải thiện điều kiện cơ sở vật chất và môi trường khám, chữa bệnh;  - Sắp xếp, tổ chức lại một số chức năng trong khối nhà cũ, hướng tới đáp ứng việc tổ chức phân khu chức năng cho bệnh viện quy mô 2000 giường. | - Cải tạo, nâng cấp các khối nhà A, B, C, D, E, F hiện trạng và nhà cầu nối với tổng diện tích sàn khoảng 69.862m2.  - Đầu tư xây dựng mới Khối khoa Truyền nhiễm với quy mô 200 giường.  - Trang thiết bị xây lắp công trình và trang thiết bị y tế | Dự án nhóm B thuộc lĩnh vực y tế, công trình dân dụng cấp I. | 790.556.603.000 | Nguồn vốn ngân sách thành phố | Quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng | Năm 2020-2022 |  |
| 3 | Đầu tư xây dựng Nâng cấp Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng *(theo Tờ trình số 2444/TTr-UBND ngày 14/4/2020)* | - Góp phần đáp ứng yêu cầu giải quyết tình trạng quá tải của bệnh viện hiện nay.  - Định hướng đầu tư hoàn chỉnh bệnh viện với quy mô 2000 giường. | a) Phần xây lắp  - Tháo dỡ Khối nhà chống dịch và liên chuyên khoa Mắt – Tai mũi họng – Răng hàm mặt 01 tầng hiện trạng để xây dựng mới khối Trung tâm Kỹ thuật và Khám, điều trị chất lượng cao 14 tầng nổi + 02 tầng hầm, quy mô 399 giường bệnh, diện tích xây dựng 2.600m2, tổng diện tích sàn xây dựng: 36.400m2 các tầng nổi + 5.200m2 tầng hầm.  - Xây mới Nhà cầu nối khối Trung tâm Kỹ thuật và Khám, điều trị chất lượng cao với khối nhà A, quy mô 03 tầng, diện tích xây dựng 200m2, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 600m2.  b) Phần thiết bị  - Trang thiết bị xây lắp công trình đồng bộ: hệ thống thang máy; hệ thống điện nhẹ; hệ thống điều hòa không khí, hệ thống khí sạch, khí y tế; hệ thống nước RO; hệ thống PCCC; máy phát điện dự phòng; nội thất phòng mổ; hệ thống vận chuyển mẫu bệnh phẩm…  - Đầu tư bổ sung một phần trang thiết bị y tế. | Dự án nhóm B thuộc lĩnh vực y tế, công trình dân dụng cấp II. | 788.908.850.000 | Nguồn vốn ngân sách thành phố | Quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng | Năm 2020-2022 |  |

**Phụ lục II**

**QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ, NGUỒN VỐN VÀ KHẢ NĂNG CÂN ĐỐI VỐN**

*(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 295/NQ-HĐND ngày 22 tháng 5 năm 2020*

*của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên dự án** | **Mục tiêu đầu tư** | **Quy mô đầu tư điều chỉnh** | **Nguyên nhân điều chỉnh** | **Nhóm dự án, loại, cấp công trình** | **Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh (đồng)** | **Cơ cấu nguồn vốn** | **Địa điểm thực hiện dự án** | **Thời gian, tiến độ thực hiện dự án** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Đường nối từ Hòa Thọ Tây đi Khu dân cư  Phong Bắc phường Hòa Thọ Đông  *(Tờ trình số 1665/TTr-UBND ngày 19/3/2020)* | - Đầu tư dự án Đường nối từ Hòa Thọ Tây đi Khu dân cư Phong Bắc phường Hòa Thọ Đông nhằm giải quyết vấn đề lưu thông, đi lại của người dân trong khu vực và trên toàn địa bàn quận, góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Ngoài ra, việc đầu tư dự án sẽ tạo ra một hệ thống đường nối từ đường QL1A lên thẳng QL14B, hoàn thiện mạng lưới giao thông, thoát nước khu vực, cứu nạn cứu hộ trong mùa mưa bão, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội quận Cẩm Lệ và khu vực phía Tây thành phố. | Quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư đã được HĐND thành phố thống nhất tại Công văn số 57/HĐND-KTNS ngày 21/9/2016 V/v thông báo ý kiến kết luận của Thường trực HĐND thành phố về dự án Đường nối từ Hòa Thọ Tây đi Khu dân cư Phong Bắc phường Hòa Thọ Đông và được Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 7429/QĐ-UBND ngày 29/10/2016. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện có điều chỉnh, bổ sung một số nội dung cụ thể như sau:  - Bổ sung đắp đất khu đất A1, A2 để chống ngập úng cục bộ và đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời góp phần ổn định mái taluy nền đường.  - Điều chỉnh cống thoát nước để phù hợp với việc đắp đất khu đất A1, A2  - Bổ sung chi phí đền bù giải tỏa theo Công văn số 435/BGPMB-ĐHDA ngày 16/10/2019 của Ban giải phóng mặt bằng quận Cẩm Lệ | - Điều chỉnh, bổ sung theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán đã được Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt tại các Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 02/01/2019 và Quyết định số 4374/QĐ-UBND ngày 27/9/2019.  - Điều chỉnh tăng chi phí đền bù giải tỏa theo Công văn số 435/BGPMB-ĐHDA ngày 16/10/2019 của Ban giải phóng mặt bằng quận Cẩm Lệ về việc khái toán kinh phí đền bù dự án Đường nối từ Hòa Thọ Tây đi khu dân cư Phong Bắc phường Hòa Thọ Đông. | Dự án nhóm B, công trình giao thông cấp IV | 176.760.869.000 | Vốn Ngân sách Trung ương và NSTP,. Ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn dự kiến bố trí 60 tỷ đồng, phần còn lại là vốn NSTP dự kiến bố trí 116,76 tỷ đồng | Quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng | Năm 2016 - 2020 |
| 2 | Khu vực Cồn Dầu tại dự án khu đô thị sinh thái Hòa Xuân *(theo Tờ trình số 3186/TTr-UBND ngày 18/5/2020)* | - Đầu tư dự án Khu vực Cồn Dầu tại dự án Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân nhằm mục đích tạo quỹ đất để hoán đổi về khu vực gần Nhà thờ Cồn Dầu đối với các hộ giải tỏa tại khu vực Cồn Dầu thuộc dự án Khu đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân; Hoàn thiện và khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật với toàn bộ khu vực; Tạo cảnh quan, công viên cây xanh đối với khu vực quanh nhà thờ Cồn Dầu. Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã quyết định chủ trương đầu tư dự án tại Nghị quyết số 210/NQ-HĐND ngày 19/12/2018, Chủ tịch UBND thành phố đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tại Quyết định số 5006/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | Quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư theo chủ trương đầu tư dự án đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng quyết định tại Nghị Quyết số 210/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 và Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 5006/QĐ-UBND ngày 31/10/2019. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án đầu tư xây dựng công trình, trong đó có điều chỉnh các nội dung:  - Điều chỉnh mở rộng tuyến đường Nhánh 3 từ 7,5m lên thành 10,5m từ Nút T13 đến nút T10;  - Điều chỉnh thay đổi hệ thống thu nước thải mương thoát nước thải B350 sau nhà thành ống D250 UPVC, D315 UPVC;  - Bổ sung khối lượng xử lý nền đất yếu theo Báo cáo kết quả khảo sát địa chất công trình đề xuất của Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng và Phát triển đô thị tại Tờ trình số 884/TTr-BHTPTĐT ngày 13/4/2020;  - Bổ sung ghế đá granit nguyên khối, KT 400x400x1200 cho phù hợp cảnh quan khu vực công viên Nhà thờ Cồn Dầu | Điều chỉnh các hạng mục San nền, giao thông, thoát nước mưa và thoát nước thải, cấp nước, cấp điện và điện chiếu sáng, cảnh quan - cây xanh theo quy hoạch chi tiết điều chỉnh được Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt tại các Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 10/01/2019, Quyết định số 1995/QĐ-UBND ngày 06/5/2019, Quyết định số 1305/QĐ-UBND ngày 13/4/2020 | Dự án nhóm B, công trình Hạ tầng kỹ thuật. | 102.727.655.000 | Ngân sách thành phố | Quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng |  |